Załącznik nr 2 do SWZ

(Wzór Umowy)

UMOWA NR .........

W dniu ....................................... w ......................................... pomiędzy:

Skarbem Państwa PGL LP – Nadleśnictwem Strzałowo, Strzałowo 2, 11-710 Piecki, zwanym dalej ‘’Zamawiającym”, reprezentowanym przez :

- ...................................................................- Nadleśniczego

a

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)

________________________________ z siedzibą w ____________________________

ul. ___________________________________, - ___ ____________________________

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w ___________________ ___ pod numerem _________________________

NIP ___________________________, REGON ________________________________

wysokość kapitału zakładowego __________________________________.

reprezentowaną przez:

_________________________________________________,

_________________________________________________,

zwaną dalej „Wykonawcą”,

lub

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

p. __________________________________ zam. w ____________________________

ul. _________________________________, __ - ___ ___________________________

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny

NIP ____________________________, REGON _______________________________

działającą/ym osobiście

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,

lub

(w przypadku konsorcjum osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej)

wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie:

1) 	p. ______________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą  ________________________________________________ z siedzibą 
w _________________ul. ______________________, ___ - __________________

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny

NIP ________________________,  REGON _______________________________

2) 	p. ________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ______________________________ z siedzibą w ___________________
ul. __________________, ___ - ___ ____________________

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny

NIP _________________________, REGON _______________________________

3) 	p. _______________________________ zam. w ____________________________

ul. _________________________, ___ - ___ _____________________

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny

NIP ________________________, REGON ________________________________

reprezentowanymi przez ___________________________________________________, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia _____________ r.

została zawarta umowa następującej treści :

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) i jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy.

§ 1

# Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:

„Budowa drogi leśnej -dojazdu pożarowego nr 37 w Nadleśnictwie Strzałowo”.

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary robót.

- Zakres robót i sposób ich wykonania może ulec zmianie w przypadku:

  - jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy – strony zmodyfikują zakres robót lub sposób ich wykonania zgodnie z zaleceniami projektanta, protokołem konieczności lub przepisami prawa;

  - zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia 
w przewidzianym zakresie lub w przewidziany sposób – strony odstąpią od wykonania odpowiedniej części zamówienia na podstawie wspólnie sporządzonego protokołu potwierdzającego wystąpienie siły wyższej o takim charakterze.

§ 2

## Termin realizacji robót

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- Protokolarne przekazanie placu budowy ................................................................... .

2) Rozpoczęcie robót ..................................................................................................... .

3) Zakończenie robót w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

4) Szczegółowe terminy realizacji robót określa Harmonogram robót - załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Termin zakończenia robót objętych niniejszą umową może ulec zmianie (wydłużeniu) 
w przypadku:

- Przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego;

- Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych;

- Dokonywania zmian w dokumentacji technicznej;

- Działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia zewnętrzne, których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonywanie robót, w szczególności powódź, deszcz, pożar; strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu;

- Wystąpienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych.

- Zmiana terminu zakończenia robót może nastąpić, jeżeli na skutek wystąpienia jednej z wyżej wymienionych okoliczności nie jest możliwe wykonanie umowy 
w przewidzianym terminie. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych 
w ust. 2, termin zakończenia robót może zostać przedłużony o czas trwania tych okoliczności.

§ 3

Obowiązki stron

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, normami 
i warunkami technicznymi oraz przepisami prawa budowlanego,

- protokolarnego przejęcia placu budowy,

- prowadzenia dziennika budowy,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej - w przypadku powstałych zmian w stosunku do projektu w trakcie jego realizacji, wraz 
z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru,

- przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem,

- natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach na budowie,

- uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady, na wezwanie Zamawiającego. Pierwszy przegląd gwarancyjny po rocznym okresie użytkowania jest wykonywany na koszt Wykonawcy,

- przestrzegania przepisów bhp i ppoż.,

- pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do realizowanych robót,

- informowania inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- informowania inspektora nadzoru na 3 dni przed terminem zakrycia robót ulegających zakryciu; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt,

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń z winy Wykonawcy w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

- doprowadzenia do stanu pierwotnego dróg dojazdowych uszkodzonych w wyniku dowożenia kruszywa,

- utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwania na bieżąco wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- wywożenia odpadów i śmieci na wysypisko odpadów lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

- wykonywania przedmiotu umowy w sposób minimalizujący szkody w ekosystemie leśnym, przy zastosowaniu technologii prac przyjaznych dla środowiska 
i sprawnego sprzętu nie powodującego wycieku paliwa i olejów, wyposażenia wszystkich maszyn pracujących na drodze w zawory odcinające uniemożliwiające wyciek oleju w wyniku awarii systemu hydraulicznego oraz wyposażenia wszystkich pojazdów i maszyn w maty pochłaniające oleje i paliwa.

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego,

- zapewnienia dozoru budowy od chwili rozpoczęcia robót aż do terminu ustalonego w protokole odbioru końcowego; w okresie realizacji umowy Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za obiekty i roboty,

- dysponowania przy realizacji umowy zasobami wymaganymi w SWZ,

- posiadania w okresie realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300.000 zł.

- w przypadku zmiany pracowników Wykonawcy, przed dopuszczeniem nowych osób do wykonywania robót budowlanych Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w pkt 15.2 ppkt 2 tiret drugie SWZ, dotyczące zatrudnienia tych osób, pod rygorem niedopuszczenia ich do realizacji robót. 
W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- umożliwienia Zamawiającemu kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę postanowień umowy.

- Przez cały czas wykonywania robót należy zapewnić dostęp i dojazd do działki nr 240 i 241 obręb ewidencyjny Krutyń.

2. Zamawiający zobowiązany jest do:

- protokolarnego przekazania placu budowy,

- niezwłocznego przekazania Wykonawcy informacji niezbędnych do wykonania zamówienia,

- przekazania zatwierdzonej dokumentacji technicznej w dniu przekazania placu budowy,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy,

- odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy,

- zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy,

- założenia i przekazania Wykonawcy dziennika budowy.

§ 4

Materiały

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

    - Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz.215), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1968).

    - Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub krajową ocenę techniczną.

    - Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do oceny próbkę kruszywa, jakie zamierza zastosować do naprawy dróg, oraz dokumenty potwierdzające zgodność materiału z wymogami SWZ, a także legalność jego pochodzenia. W przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych materiałów, Wykonawca, na wniosek przedstawiciela Zamawiającego, wykona odpowiednie badania materiału na własny koszt. W przypadku niezgodności materiału z wymogami SWZ zaproponowany materiał nie może zostać wbudowany.

    - Jeżeli Zamawiający zażąda badań innych niż określone w ust. 4 zd. 2, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne 
z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiającego.

§ 5

Przedstawiciele stron

- Nadzór nad robotami objętymi umową ze strony Zamawiającego pełnić będą:

- nadzór autorski	-.....................................................................

- nadzór inwestorski	- …………………………………………………

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

- Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy i jest upoważniony do wydawania poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

- Żaden odcinek robót nie może być zakryty lub w inny sposób uczyniony niedostępnym bez zgody inspektora nadzoru.

- Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy .......................... .............................................................. upr. budowlane nr - ........................................

działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane 
z realizacją przedmiotu umowy.

§ 6

Podwykonawcy

- Roboty w zakresie ..................................................................................... Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców / bez podwykonawców.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany. Zamawiający może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także kopię jej zmiany w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Zamawiający może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, a także kopię jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, 
z wyłączeniem wszelkiego rodzaju umów na dostawy i usługi o wartości mniejszej niż 50 000 zł brutto. W przypadku dostaw i usług świadczonych przez tego samego podwykonawcę wartością jego zamówienia jest suma wartości wszystkich poszczególnych zleceń cząstkowych przy realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany, przy czym podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z projektem. Wykonawca lub podwykonawca jest również zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także kopię jej zmiany. Do trybu zawierania umów o dalsze podwykonawstwo mają odpowiednie zastosowanie postanowienia 
ust. 2- 4.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 7

Odbiory robót

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru, 
o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia w postaci wpisu do dziennika budowy.

  - odbiór częściowy fakultatywny:

Odbioru częściowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego, zgodnie 
z obowiązującym „Harmonogramem robót”. Odbiór częściowy elementu robót musi być potwierdzony protokółem odbioru częściowego podpisanym przez inspektora nadzoru 
i kierownika budowy, o których mowa w § 5 ust. 7 umowy. Odbiór częściowy nie powoduje przejścia odpowiedzialności za odebrany element na Zamawiającego.

  - odbiór końcowy:

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, na podstawie zgłoszenia kierownika budowy o zakończeniu robót oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy – Prawo budowlane, potwierdzonych przez inspektora nadzoru. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez inspektora nadzoru.

  - odbiory przed upływem terminu rękojmi i gwarancji:

Odbiory przed upływem terminu rękojmi i gwarancji mogą być dokonywane przez komisję powołaną przez Zamawiającego z udziałem użytkownika oraz Wykonawcy, 
w formie protokolarnej i mają na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości.

  - odbiór ostateczny:

Odbiór ostateczny jest dokonywany przez komisję powołaną przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad.

§ 8

Odbiór końcowy robót

- Zamawiający po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
o gotowości obiektu do odbioru, w ciągu 7 dni powoła komisję do odbioru końcowego, która w ciągu 7 dni winna zakończyć czynności odbioru sporządzając protokół odbioru końcowego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- wypełniony „Dziennik budowy”,

- dokumentację powykonawczą budowy, pozwalającą na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, opisaną i skompletowaną,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

- dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane prefabrykaty, wyroby budowlane i materiały są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz

Specyfikacjami technicznego wykonania i odbioru robót (opisane i podpisane przez kierownika budowy),

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot.

- Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad. Potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej w dzienniku budowy 
w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę.

- Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

- Do czasu zakończenia odbioru Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

§ 9

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie kalkulacji ofertowej Wykonawcy  w kwocie: netto ................................zł słownie ............................................................................................................................ brutto ................................... zł słownie ……………………………………..................... 
w tym podatek VAT ……………..………… .

2. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone kosztorysem powykonawczym na podstawie faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru w książce obmiarów, przy zastosowaniu stawek określonych w kosztorysie ofertowym.

3.  W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy – podatek

VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z przepisów obowiązujących w dniu

wystawienia faktury, z jednoczesnym dokonaniem przez strony inwentaryzacji robót

według stanu na dzień poprzedzający wystawienie faktur, po wejściu w życie

zmienionych przepisów.

- Jeżeli w toku realizacji zadania wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych, Wykonawca zobowiązany jest je wykonać na zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów jak 
w przypadku robót podstawowych. Wynagrodzenie za te roboty będzie ustalone kosztorysem powykonawczym na podstawie faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru w książce obmiarów, przy zastosowaniu stawek określonych w kosztorysie ofertowym oraz wskaźników określonych § 10 ust. 4 umowy. W przypadku wystąpienia robót – rozwiązań zamiennych nastąpi wyłączenie części elementów z wynagrodzenia kosztorysowego i rozliczenie ich w formie dodatkowego wynagrodzenia kosztorysowego.

- Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe lub zamienne bez uzyskania jego zgody.

§ 10

Rozliczenie robót

- Rozliczenie robót może nastąpić jedną fakturą przejściową, wystawioną za wykonane i odebrane elementy robót w terminie do 15.12.2021 r. i fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót.

- Podstawę do wystawienia faktury przejściowej za wykonane i odebrane etapy robót stanowić będzie protokół odbioru częściowego, podpisany przez inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego i kierownika budowy.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wartości poszczególnych elementów robót określa załącznik nr 2 do umowy „Tabela elementów scalonych”. Do rozliczenia elementów robót strony przyjęły stawki określone w kosztorysie ofertowym oraz następujące wskaźniki:

a/ Stawka roboczogodziny 	- ...........

b/ Narzut Ko do R i S w % 	- ...........

c/ Zysk od R,S i Ko     w % 	- ............

d/ Narzut Kz do M       w % 	- ............

- Ustala się następujące terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy:

1) faktura przejściowa – w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,

2) faktura końcowa – w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

- Każdorazowo do faktur Wykonawca dołączy dokumenty stanowiące podstawę ich wystawienia, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz potwierdzenia dokonania przelewu wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i oświadczenia podwykonawców 
o otrzymaniu należnego wynagrodzenia od Wykonawcy.

- Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- W razie uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, należnego na podstawie umowy zaakceptowanej przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od dnia odbioru robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu kwoty wynagrodzenia zapłaconego podwykonawcy przez Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty wynagrodzenia zapłaconego podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

    - Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy 
w wysokości 4 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1, tj.

........................................ słownie ............................................................................... 
w formie …………………………….……………………………...………………………… .

- Strony ustalają, że:

- 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót,

- 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

- Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

§ 12

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 9 ust.1 za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
i rękojmi za wady – w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego 
w § 9 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w tym na podstawie art. 456 ust. 1 pkt. 2 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych - w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 9 ust.1 umowy,

  - za każdy przypadek:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

- nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

- naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę robotników wykonujących roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu zamówienia

- w wysokości 15 % wynagrodzenia określonego w § 9 ust.1 umowy.

2. 	Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający, nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia określonego w § 9 ust.1 umowy.

3.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego 
w § 9 ust.1 umowy.

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 13

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ............................... gwarancji na roboty objęte niniejszą umową, zgodnie z kartą gwarancyjną stanowiącą załącznik do umowy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Jeżeli w ramach gwarancji lub rękojmi za wady Wykonawca nie usunie wad 
w wyznaczonym terminie, Zamawiający,  po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia.

§ 14

Zmiany w umowie

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Odstąpienie od umowy

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego oraz art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w razie zawieszenia lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę,

  - jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - jeżeli Wykonawca w inny sposób narusza postanowienia umowy,

  - w razie czterokrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dokonania bezpośrednio zapłat tego wynagrodzenia na sumę większą niż 5% wynagrodzenia umownego (na podstawie art.465 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych).

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, 5 może nastąpić do końca terminu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 3 umowy.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - W terminie 5 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

  - Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy od dnia spisania protokołu odbioru inwentaryzacyjnego wykonanych, a nieuregulowanych finansowo prac.

§ 16

Postanowienia końcowe

- Integralną część umowy stanowią oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem i specyfikacja warunków zamówienia.

- Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Zamawiający, stosownie do treści art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 118 z późn. zm.) oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze. zm.)

- Wierzytelności Wykonawcy nie mogą być przelane na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Na podstawie art. 15r ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) strony niezwłocznie informują się wzajemnie 
o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie przedmiotu umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosowne oświadczenia lub dokumenty.

- Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki do umowy:

- Harmonogram robót

- Tabela elementów scalonych

- Karta gwarancyjna.

WYKONAWCA						       ZAMAWIAJĄCY